M A R K E T L E D G E R 市集記賬本 App 商業企劃書 MarketLedger Global Business Plan — 香港為樞紐 · 全球市集為舞台 產品代號：MarketLedger 首發市場：香港（樞紐）→ 台灣 → 東南亞 → 全球 文件版本：V2.0（全球化版本） 撰寫日期：2026 年 7 月 CONFIDENTIAL GLOBAL BUSINESS PLAN 2026

目  錄

一、執行摘要	1

二、市場與競品分析	2

2.1 全球市集經濟規模與區域差異	2

2.2 香港市場深度分析	3

2.3 全球與本地競品分析	3

三、產品定位與差異化優勢	4

3.1 產品定位與價值主張	4

3.2 SWOT 分析	5

3.3 差異化策略與護城河建立	5

四、產品功能規格	6

4.1 MVP 核心功能（第一版）	6

4.2 V2 進階功能（上線後 6 個月）	7

4.3 V3 生態擴展功能（上線後 12 個月）	8

4.4 關鍵用戶流程	9

場景一：營業中快速記帳	9

場景二：收攤後當日結算	9

場景三：休息時回顧分析	10

五、軟件製作準備與技術選型	10

5.1 技術棧選擇與理由	10

5.2 開發工具與環境準備	10

5.3 開發團隊人力配置	12

5.4 開發成本估算	12

六、獲利模式分析	12

6.1 Freemium 訂閱制（核心變現）	13

6.2 加值功能單次付費	13

6.3 B2B 白標授權	14

6.4 其他潛在變現模式	14

6.5 推薦變現組合與營收預估	15

七、行銷與推廣策略	15

7.1 ASO 與應用商店優化	15

7.2 市集現場地推	16

7.3 社群經營與內容行銷	16

7.4 KOL 與媒體合作	17

7.5 與市集主辦方策略合作	17

7.6 分階段全球推廣計畫	17

八、財務預估與損益分析	18

8.1 營收預估（三情境分析）	18

8.2 成本結構與損益兩平分析	18

8.3 資金需求與融資規劃	19

九、開發時程與里程碑	19

9.1 MVP 開發時程（第 1-3 個月）	19

9.2 Beta 測試計畫	20

9.3 後續版本規劃	20

十、風險評估與應對策略	20

10.1 市場風險	21

10.2 技術風險	21

10.3 競爭風險	21

10.4 法規與合規風險	21

10.5 資金與營運風險	22

十一、結論與下一步行動	22

11.1 企劃核心結論	22

11.2 立即可執行的下一步	22

11.3 長期願景	23

Note: This Table of Contents is generated via field codes. To ensure page number accuracy after editing, please right-click the TOC and select "Update Field."

# 一、執行摘要

本企劃書針對一款名為「市集記賬本」（產品代號 MarketLedger）的行動應用程式提出完整的全球商業規劃，並以香港作為首發市場與策略樞紐。產品核心定位是「為市集攤商、夜市業者、流動攤販與小型市集主辦方而設的極簡營業記賬工具」，解決攤商在營業現場無法快速記錄每筆交易、收攤後難以掌握當日營業額與熱銷商品的痛點。產品以「3 秒記一筆、收攤即結算」為核心價值主張，搭配離線優先、雲端同步、多幣種、多市集切換與多語系等特色，瞄準全球超過 1,000 萬名攤商所構成的長尾市場。

香港作為首發市場具有獨特戰略意義。香港每年舉辦超過 300 場市集活動，涵蓋年宵花市（全港 15 個地點、超過 3,000 個攤位）、農墟（漁護署認可的有機農墟約 15 個）、文創市集（PMQ 元創方、D2 Place、JFFLUX、好東西市集等每月 20 至 30 場）、商場 Pop-up 市集與傳統墟市等多元形態，活躍攤商約 2 至 3 萬名。香港作為國際化程度極高的城市，是測試產品在多語系、多幣種、多支付場景下運作的最佳試點。一旦在香港驗證產品市場契合度（PMF），將快速複製至台灣、泰國、馬來西亞、新加坡、澳門等亞洲市集市場，最終擴展至歐美文創市集與拉丁美洲傳統市集。

市場層面，全球目前沒有任何一款專為市集攤商設計的記賬工具。香港市場現有競品如 iCHEF HK、Eats365、gini 等餐飲 POS 系統過於重型且收費偏高（月費 HK$ 300 至 1,200），八達通商戶端、PayMe for Business 等支付工具僅解決收款而缺乏銷售分析，記賬類 App 則完全缺乏商品銷售管理能力。東南亞市場的 StoreHub、Moka、Qashier 同樣以固定店面為主。本產品切入「輕量、專注、現場感、跨國可複製」的市場缺口，預估首年香港市場可觸及 8,000 付費用戶、創造約 HK$ 150 萬元年營收，第三年擴張至 5 個市場、年營收達 HK$ 1,200 萬元。

商業模式採用 Freemium 訂閱制為主、加值功能與 B2B 授權為輔的混合變現策略。免費版提供基本記帳與當日結算功能，進階版以每月 HK$ 38 或每年 HK$ 380 提供雲端備份、多裝置同步、報表匯出、報稅協助與進階數據分析等進階能力。同時規劃與市集主辦方合作的 B2B 白標授權方案，將整套系統客製化提供給大型市集（如香港年宵市場、JFFLUX、台灣簡單生活節、泰國 Chatuchak 週末市集等）作為官方指定記賬工具，開闢企業級營收來源。

技術開發以 React Native 跨平台框架為核心，後端採用 Node.js 搭配 PostgreSQL，雲端部署於 AWS（首選香港與新加坡節點），整合香港主流行動支付（八達通、PayMe、AlipayHK、WeChat Pay HK、FPS 轉數快）。MVP 開發時程為 3 個月，初期開發成本約 HK$ 60 至 80 萬元。團隊編制建議為 1 名產品經理、2 名全端工程師、1 名行動端工程師、1 名兼職後端工程師、1 名兼職行銷地推，前 9 個月總資金需求約 HK$ 220 萬元。資金來源建議為創辦人自有資金 30%、香港天使投資人與大灣區微型創投 70%，預計於第 18 個月達到損益兩平。

核心競爭優勢在於「市集現場情境的深度理解」、「極簡操作體驗」與「跨國可複製架構」。產品設計將圍繞攤商在收銀、補貨、收攤三個關鍵場景的實際工作流程，搭配大字體、單手操作、語音輸入、條碼掃描、多語系介面（繁中、簡中、英文、泰文、馬來文）等針對戶外與跨文化用戶友善的設計。預期透過市集現場地推、與各國市集主辦方合作、口碑推薦三大策略，在第三年達到 25 萬下載、6 萬付費用戶的規模，成為全球市集記賬領域的領導品牌。

# 二、市場與競品分析

## 2.1 全球市集經濟規模與區域差異

市集與攤商經濟是全球零售業中被長期低估的龐大板塊。根據聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）與各國零售業統計推估，全球透過市集、夜市、墟市、流動攤販銷售的商品與服務年營業額超過 5,000 億美元，活躍攤商人數超過 1,000 萬名。這個市場橫跨亞洲夜市文化圈（台灣、泰國、馬來西亞、印尼、越南）、歐美文創市集與農夫市集（英國、德國、美國）、拉丁美洲傳統市集（墨西哥、秘魯、哥倫比亞）、非洲露天市集，以及中東的 Souk 文化。各地市集雖形態各異，但攤商面臨的「記錄困難、盤點耗時、缺乏數據」三大痛點高度一致，這正是本產品全球可複製性的基礎。

亞洲是市集經濟最活躍的區域。台灣擁有超過 30 萬名攤商（夜市、傳統市場、文創市集合計），年營業額超過新台幣 4,000 億元。泰國的 Chatuchak 週末市集、清邁夜市、華欣 Cicada 市集合計吸引超過 50 萬名攤商，曼谷與各府的夜市文化更為普及。馬來西亞的 Pasar Malam（夜市）與 Pasar Pagi（早市）遍布全國，活躍攤商超過 30 萬名。印尼的傳統市場（Pasar）與文創市集估計有 100 萬攤商。越南的傳統市場與新興文創市集亦快速發展。新加坡雖市場較小，但週末市集（如 M.A.D Market、Public Garden）與小販中心文化仍是不可忽視的板塊。整個亞洲市集攤商總數估計超過 300 萬名，是本產品的首要目標區域。

歐美市集雖規模較小但客單價較高。英國的 Christmas Market、Food Festival、Craft Market 每年吸引約 8,000 個常態攤商；德國的 Christmas Market 與 Wochenmarkt（週市場）攤商約 5 萬名；美國的 Farmers Market 全國超過 8,700 個，參與攤商估計 15 萬名。歐美攤商客單價高（平均 15 至 30 美元）、對數位工具接受度高、願意付費訂閱，是高 ARPU（每用戶平均收入）市場，但對軟體本地化、支付方式（Stripe、Square、PayPal）與法規（GDPR、sales tax）有較高要求。本產品長期規劃在第 36 個月後進軍歐美市場。

## 2.2 香港市場深度分析

香港是本產品的首發市場與策略樞紐。香港市集生態多元且國際化程度高，是測試跨國產品的最佳起點。香港市集可分為五大類型，每類型有其獨特的營運模式與用戶樣貌。第一類是年宵市場，由食物環境衞生署（FEHD）主辦，每年農曆新年前 7 天在全港 15 個地點舉行，攤位以公開競投方式租出，總攤位數超過 3,000 個，吸引花農、年貨商、創意攤商參與，是香港最具規模的市集活動。第二類是農墟與有機市集，由漁農自然護理署（AFCD）認可或民間團體主辦，包括大埔農墟、荔枝窩農墟、中環農墟等約 15 個，每週或雙週營業，攤商以本地農民與手作業者為主。

第三類是文創市集與 Pop-up 市集，包括 PMQ 元創方的週末市集、D2 Place 的手作市集、JFFLUX、好東西市集、赤柱市集、廟街夜市等，每月全港約 20 至 30 場，攤商以 25 至 40 歲的設計師、手作創業者為主，客單價較高且對數位工具接受度高。第四類是傳統墟市與街市，如聯和墟、石湖墟等歷史墟市仍保留部分攤商活動，食環署轄下的公眾街市亦有部分流動攤位。第五類是商場與品牌活動的 Pop-up 市集，如太古坊、K11、新世界發展等發展商常在節慶或活動期間舉辦臨時市集，吸引品牌攤商參與。整體而言，香港活躍攤商約 2 至 3 萬名，年營業額估計超過 HK$ 30 億元。

香港目標用戶樣貌可分為三類。第一類是「年宵與節慶攤商」，季節性參與年宵、中秋、聖誕等節慶市集，年齡層廣泛，對數位工具接受度中等，但對單次活動的營業額極度敏感。第二類是「文創與手作攤商」，常態性參與各類文創市集，年齡集中於 25 至 40 歲，學歷較高、對數位工具高度接受、願意付費訂閱，是付費轉換率最高的客群。第三類是「農墟與本地農產攤商」，年齡偏長但近年有年輕新農人加入，需求集中在庫存管理與客戶經營。第四類是「市集主辦方與場地方」，包括市集策劃公司、商場發展商、政府部門，需要管理多個攤位的申請、收費與營業數據，是 B2B 授權的主要目標。

香港攤商面臨的痛點與全球攤商高度一致，但有其本地化特色。第一是「現場記錄困難」，香港市集人流量極大（如年宵市場單日人流可達 10 萬），尖峰時段每分鐘成交 5 至 8 筆，傳統紙本或試算表根本無法即時記錄。第二是「多支付方式對帳困難」，香港支付生態極度多元，一個攤位可能同時接受現金、八達通、PayMe、AlipayHK、WeChat Pay HK、FPS 轉數快、信用卡，收攤後對帳極為耗時。第三是「稅務申報複雜」，香港利得稅雖僅 8.25%（首 200 萬）至 16.5%，但攤商多為小規模經營，缺乏會計知識，難以整理符合稅務局（IRD）要求的帳目。第四是「缺乏數據分析能力」，攤商無法知道哪個市集最賺錢、哪個商品最暢銷、哪個季節最佳，進貨與擺攤決策只能憑直覺。

## 2.3 全球與本地競品分析

全球與本產品有競爭或替代關係的 App 可分為四大類。第一類是「餐飲 POS 系統」，包括香港的 iCHEF HK、Eats365、gini，台灣的微碧 POS，新加坡的 StoreHub，馬來西亞的 Moka（已被 Gojek 收購），以及全球性的 Square、Shopify POS。這類系統月費約 HK$ 300 至 1,200（或當地等值），需要專用硬體，對攤商而言過於重型且成本過高。iCHEF HK 主打精緻餐飲與連鎖品牌，月費由 HK$ 599 起；Eats365 是新加坡起家的 POS，已擴展至馬來西亞與香港，主打快速餐飲；StoreHub 總部在吉隆坡，服務東南亞 5,000 家以上小店，月費由 RM 99 起。這些 POS 系統都未針對移動式攤商最佳化。

第二類是「支付業者的商戶端 App」，包括香港的八達通商戶端（O!ePay）、PayMe for Business、AlipayHK 商戶端、WeChat Pay HK 商戶端、FPS 商戶端，以及全球性的 Stripe、PayPal、Square。這類工具的優勢是直接串接支付，但功能僅限於「收款 + 基本對帳」，完全缺乏商品管理、庫存追蹤、銷售分析、報稅協助等攤商所需的核心功能。八達通商戶端需租用實體接收器（HK$ 800 至 1,500 一次性 + 月費），且僅支援八達通一種支付；PayMe for Business 雖免月費但需交易手續費 1.5%。這類工具是本產品的「補充」而非「替代」，本產品計畫透過 API 串接整合這些支付。

第三類是「個人記帳理財 App」，包括全球性的 MoneyWiz、YNAB、Mint，香港本地較缺乏專門的個人記帳 App（多用 Excel 或銀行 App 內建功能），台灣的記帳城市、AndroMoney，中國的隨手記、挖財。這類 App 以個人收支為核心，將記帳遊戲化或強調分類統計與預算管理，但根本問題是「設計給消費者記個人支出，不是給營業者記商品銷售」，缺乏商品庫存管理、多市集切換、營業時段分析、進銷項計算等攤商必需功能。第四類是「通用進銷存與小店管理 App」，包括台灣的店家記帳、小店長，中國的企業幫、秦絲進銷存，東南亞的 Bookkeeper 等。這類工具較貼近小店需求，但設計仍以固定店面為主，缺乏對「移動攤商」場景的最佳化。

整體而言，全球目前沒有任何一款 App 是「專為市集攤商設計、跨國可複製、支援多支付多幣種的極簡記賬工具」。這正是本產品的全球市場切入機會。下表整理主要競品與本產品在關鍵維度的比較，可清楚看出市場缺口所在。

| 比較維度 | iCHEF HK / Eats365 | PayMe / 八達通商戶端 | StoreHub / Moka | MoneyWiz / 記帳城市 | 本產品 MarketLedger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目標用戶 | 固定餐飲店面 | 支付收款商戶 | 東南亞固定小店 | 個人理財 | 市集攤商 / 移動營業 |
| 月費 | HK$ 599-1,200 | 免月費+1.5%手續費 | RM 99-299 | US$ 0-12 | HK$ 0-98 |
| 快速結帳 | 需點餐流程 | 僅收款 | 中等 | 無 | 極快（3 秒/筆） |
| 商品庫存 | 完整 | 無 | 有 | 無 | 有（簡化版） |
| 多市集切換 | 無 | 無 | 無 | 無 | 核心功能 |
| 離線優先 | 部分 | 否 | 部分 | 是 | 是 |
| 多支付整合 | 部分 | 單一支付 | 部分 | 無 | 全部（5+） |
| 多幣種 | 否 | 否 | 部分 | 是 | 是 |
| 多語系 | 中英 | 中英 | 多語 | 多語 | 5+ 語系 |
| 硬體需求 | 平板+出單機 | 支付終端 | 平板+出單機 | 無 | 無（手機即可） |
| 現場感設計 | 低 | 低 | 低 | 低 | 高 |

表 1：本產品與全球主要競品功能比較表

從競品比較可歸納出三個全球市場缺口。第一是「場景缺口」：所有競品都不是為市集現場設計的，本產品是唯一針對戶外、移動、零碎時間操作最佳化的工具。第二是「價格缺口」：餐飲 POS 過貴、支付工具僅解決收款、記帳 App 過輕，本產品落在每月 HK$ 38 至 98 的甜蜜點，比 POS 便宜 10 倍但比記帳 App 多 10 倍攤商專屬功能。第三是「資料缺口」：目前沒有任何產品能聚合全球市集攤商的銷售數據，本產品有機會成為市集經濟的數據基礎設施，長期價值遠超 App 本身。

# 三、產品定位與差異化優勢

## 3.1 產品定位與價值主張

本產品 MarketLedger 的核心定位是「市集攤商的隨身營業助理，從香港出發、服務全球」。產品不追求功能的大而全，而是聚焦於三個核心場景：營業中快速記帳、收攤後當日結算、休息時回顧分析。這個定位明確將產品與餐飲 POS、支付商戶端、個人記帳、進銷存軟體區隔開來，避免陷入「功能軍備競賽」的紅海競爭。產品的價值主張可濃縮為三句話：「3 秒記一筆，比計算機更快；收攤即結算，比盤點更準；週末看報表，比直覺更聰明」。

這個定位背後的核心信念是「攤商不需要更多功能，他們需要更少的步驟」。多數競品開發者坐在辦公室設計功能，沒有實際在市集擺過攤。實際上市集攤商的營業環境極度惡劣：陽光直射螢幕看不清楚、手指沾油容易誤觸、客人催促不容許點選多層選單、網路訊號不穩無法依賴雲端、跨境擺攤需要切換語言與幣種。本產品的每一個設計決策都必須通過「在香港年宵市場、台灣士林夜市、泰國 Chatuchak、馬來西亞 Pasar Malam 現場實測可用」這個標準，這是競品無法輕易複製的護城河。

全球擴張策略採取「香港試點 → 亞洲擴張 → 全球佈局」三階段路徑。香港作為首發市場的優勢在於：第一，香港市集生態國際化程度高，可同時驗證繁中、簡中、英文三語介面；第二，香港支付生態多元（八達通、PayMe、AlipayHK、WeChat Pay HK、FPS），可驗證多支付整合能力；第三，香港毗鄰大灣區與東南亞，便於快速擴張至下一個市場；第四，香港投資人與創投生態成熟，便於融資。預計在香港驗證 PMF 後，第 9 至 12 個月擴張至台灣（同文同種、市場規模大），第 13 至 18 個月擴張至泰國與馬來西亞（市集文化興盛），第 24 個月後進軍新加坡與歐美。

## 3.2 SWOT 分析

以下透過 SWOT 架構系統性分析本產品的內部優勢、劣勢與外部機會、威脅，作為後續戰略決策的基礎。本分析兼顧香港本地與全球市場兩個層面。

| 維度 | 內容 |
| --- | --- |
| 優勢 Strengths | 1. 場景專注度：全球唯一針對市集攤商設計的產品，每個功能都經現場實測。 2. 跨國可複製架構：多幣種、多語系、多支付整合設計，一套系統服務全球。 3. 操作極簡：3 秒記一筆的速度優勢，遠超所有競品。 4. 離線優先架構：適應市集網路不穩環境，資料不會遺失。 5. 香港樞紐位置：以香港為試點，便於快速擴張至亞洲各市場。 |
| 劣勢 Weaknesses | 1. 品牌知名度為零：新創產品缺乏市場聲量，初期獲客成本較高。 2. 香港市場規模較小：僅 2 至 3 萬活躍攤商，需快速擴張才能規模化。 3. 團隊規模小：初期僅 5 至 6 人團隊，跨國營運能量有限。 4. 資金有限：初期資金約 HK$ 220 萬，僅能支撐 9 至 12 個月營運。 5. 缺乏本地化深度：擴張至新市場需重新建立當地市集主辦方關係。 |
| 機會 Opportunities | 1. 全球市集經濟復甦：後疫情時代戶外市集與文創市集蓬勃發展。 2. 東南亞數位化浪潮：泰國、馬來西亞、印尼的數位支付快速普及。 3. 香港政府推動墟市發展：食環署簡化墟市牌照申請，鼓勵社區市集。 4. 跨境電商與小販經濟：攤商跨國擺攤需求增加，多幣種工具稀缺。 5. 市集主辦方數位化需求：主辦方需要攤位管理與數據分析工具，B2B 商機浮現。 |
| 威脅 Threats | 1. 餐飲 POS 廠商向下延伸：iCHEF、StoreHub 等大廠可能推出輕量版搶市。 2. 支付業者競爭：PayMe、AlipayHK 可能擴充商家銷售分析功能。 3. 各國法規差異：稅務、支付、個資法規各國不同，合規成本高。 4. 本地競品崛起：泰國、馬來西亞本地新創可能推出相似產品。 5. 經濟景氣：景氣衰退可能影響攤商付費意願與續訂率。 |

表 2：MarketLedger 全球化 SWOT 分析

## 3.3 差異化策略與護城河建立

基於上述 SWOT 分析，本產品採取「SO 策略（優勢×機會）」為主、「ST 策略（優勢×威脅）」為輔的戰略組合。SO 策略方面，運用跨國可複製架構與東南亞數位化浪潮，以香港為試點快速擴張至 5 個亞洲市場；運用場景專注度與市集主辦方數位化需求，開發 B2B 白標授權市場。ST 策略方面，面對餐飲 POS 廠商向下延伸的威脅，本產品將持續深化「極簡」、「移動」、「跨國」三個維度的差異，避免與 POS 廠商正面交鋒；面對支付業者的競爭，本產品將與之合作而非對抗（從 API 串接手續費分潤），聚焦支付業者不會做的「記賬 + 報表 + 報稅」整合。

護城河的建立是長期競爭力的關鍵。本產品計畫從四個層面建立護城河：第一是「資料護城河」，隨著用戶累積銷售資料，轉換成本提高，且聚合資料將成為全球市集經濟情報的獨家來源；第二是「網絡效應護城河」，當多個市集主辦方採用本系統，攤商為了配合主辦方也會被拉入生態，形成 B2B2C 的拉力；第三是「品牌護城河」，透過長期在各大市集現場的露出與口碑，建立「市集記賬 = MarketLedger」的品牌連結；第四是「跨國網絡護城河」，當本產品同時覆蓋香港、台灣、泰國、馬來西亞市場，攤商跨國擺攤時可無縫切換，這是單一市場競品無法複製的優勢。

# 四、產品功能規格

## 4.1 MVP 核心功能（第一版）

MVP（最小可行產品）聚焦於解決攤商最迫切的三個痛點：現場記錄困難、收攤盤點耗時、缺乏營業額數據。MVP 開發時程為 3 個月，預計上線時包含以下八大核心功能模組。每個功能都必須通過「在香港年宵市場、PMQ 文創市集、大埔農墟現場實測可用」的測試標準，否則不納入 MVP 範圍。

● 快速記帳模組：首頁即為記帳介面，預設顯示常用商品（按銷售頻率排序），點一下即記錄一筆銷售。支援數量調整、客製化金額、備註。目標是「3 秒記一筆」，比傳統計算機更快。

● 商品管理模組：新增、編輯、刪除商品，可設定商品名稱、預設售價、成本、庫存數量、商品分類。支援商品照片。每個商品可標記「常售」以便快速記帳。

● 當日結算模組：收攤時一鍵結算當日營業，顯示總營業額、交易筆數、各商品銷售數量與金額、庫存消耗、預估利潤。可手動修正盤點差異。結算後自動歸檔為「歷史營業日」。

● 多市集切換模組：支援建立多個「市集設定」（如：維多利亞公園年宵、PMQ 週末市集、大埔農墟），每個市集可獨立記帳與結算。切換市集時自動載入該市集的商品組合。

● 多幣種支援：支援 HK$、NT$、THB、MYR、SGD、US$ 等主要貨幣，每個市集可設定不同幣別。匯率可手動或自動更新。跨境擺攤必備功能。

● 離線優先架構：所有記帳操作在本地完成，無需網路連線。網路恢復後自動同步至雲端。採用衝突解決機制（最後寫入優先）避免資料遺失。適應市集網路不穩環境。

● 歷史報表模組：查看過去任意日期區間的營業額、商品銷售排行、市集比較、時段分析。提供日、週、月、年四種檢視粒度。

● 資料備份與還原：免費版提供本地備份（匯出 JSON 檔），付費版提供雲端自動備份與多裝置同步。支援資料還原至任一時間點。

## 4.2 V2 進階功能（上線後 6 個月）

V2 版本聚焦於深化數據分析能力、拓展商業應用場景與整合支付體系。在 MVP 確立用戶基礎後，V2 導入香港主流支付整合、報稅協助與進階報表等功能，提升付費轉換率與 ARPU。V2 預計於 MVP 上線後第 4 至 6 個月開發完成。

● 香港支付整合：串接八達通 O!ePay、PayMe for Business、AlipayHK、WeChat Pay HK、FPS 轉數快等香港主流支付，自動記錄電子支付交易。整合後可自動對帳，大幅減少手動輸入。

● 報稅協助模組：依據香港稅務局（IRD）利得稅規範，自動計算應納稅額、匯出符合 IRD 格式的銷售明細表。支援現金與電子支付銷售分開統計。亦支援台灣營業稅、泰國 VAT 等各國稅制。

● 進階數據分析：商品關聯分析（哪些商品常一起被買）、時段熱度圖、市集坪效比較、庫存週轉率、毛利率分析。提供視覺化圖表與洞察建議。

● 團隊協作功能：支援多位攤位人員同時記帳，老闆可即時查看營業狀況。權限分級（老闆、員工、會計）。

● 商品條碼掃描：支援手機相機掃描商品條碼（EAN-13、QR Code）快速記帳，適用於包裝商品。可建立商品條碼資料庫。

● 語音記帳：整合語音辨識 API，支援「賣了兩杯咖啡 80 蚊」這類口語化輸入，自動解析為交易記錄。支援粵語、普通話、英語、泰語。

● 多語系介面：支援繁體中文、簡體中文、英文、泰文、馬來文五種語系，用戶可自由切換。配合各市場擴張進度上線。

## 4.3 V3 生態擴展功能（上線後 12 個月）

V3 版本目標是從單一工具升級為全球市集生態平台，引入市集主辦方、攤商、供應商三方互動。V3 將開發 B2B 後台、跨國攤位媒合、進貨採購等功能，建構網絡效應護城河。此階段需要較大資金與團隊擴張，預計於 A 輪融資後啟動。

● 市集主辦方後台（B2B）：提供主辦方管理多個市集、攤位申請審核、攤位費收取、營業數據聚合分析、攤商評價等功能。白標授權給大型市集主辦單位。

● 跨國攤位媒合平台：攤商可瀏覽全球市集活動（香港年宵、台灣簡單生活節、泰國 Chatuchak、馬來西亞 Pasar Malam）、線上申請攤位、追蹤審核狀態。主辦方可透過系統篩選合適攤商。

● 進貨採購市集：整合原物料供應商，攤商可於系統內直接下單補貨，享受團購優惠。從交易手續費分潤。

● 全球市集情報訂閱：提供付費訂閱的全球市集情報報告，包含各城市市集營業額排行、熱銷品類、淡旺季分析、跨國比較，作為攤商選市集的決策依據。

## 4.4 關鍵用戶流程

本產品的核心用戶流程分為三大場景，每個場景的設計目標是「最少步驟完成任務」。以下描述每個場景的典型用戶旅程，作為 UI/UX 設計的基礎。所有流程均通過「在香港維多利亞公園年宵、PMQ 週末市集、大埔農墟實測」的驗證。

### 場景一：營業中快速記帳

攤商抵達市集後開啟 App，首頁即為記帳介面，顯示常用商品按鈕（依銷售頻率自動排序）。當客人購買時，攤商點選對應商品按鈕（例如「絲襪奶茶 25」），即記錄一筆 HK$ 25 的奶茶銷售，按鈕閃爍綠色確認並播放震動回饋。若客人買多件，可連續點選或長按調整數量。若客人以 PayMe 或八達通付款，可在記帳時順手標記支付方式，後續對帳更輕鬆。若客人購買非預設商品，可滑動至「其他」分類手動輸入。整個流程從開啟 App 到完成記帳不超過 3 秒，遠快於傳統計算機或紙本記錄。

### 場景二：收攤後當日結算

營業結束時，攤商點選首頁底部的「結算」按鈕，App 自動彙整當日所有交易，顯示結算頁面。結算頁面分為五個區塊：第一是營業額總覽（總營業額、交易筆數、平均客單價），第二是支付方式分析（現金、八達通、PayMe、AlipayHK 等各佔多少），第三是商品銷售明細（每個商品的銷售數量、單價、總金額），第四是庫存消耗（每個商品的庫存變化、剩餘數量），第五是預估利潤（營業額扣除成本）。攤商可手動修正盤點差異（如損耗、自用），確認後點選「歸檔」即完成結算，歷史營業日自動儲存至報表模組。整個流程從點選結算到完成歸檔不超過 2 分鐘。

### 場景三：休息時回顧分析

攤商在家休息時可開啟「報表」模組回顧歷史營業狀況。報表模組提供日、週、月、年四種檢視粒度，可切換不同市集比較。關鍵報表包括：營業額趨勢圖（看出淡旺季，如年宵前後營業額高峰）、商品銷售排行（找出明星商品與滯銷品）、市集比較表（哪個市集最賺錢，如 PMQ vs 大埔農墟）、支付方式分佈（現金 vs 電子支付比例變化）、時段分析（哪個時段最忙）。進階版提供洞察建議，如「您的手作飾品在 PMK 週末市集銷售最佳，建議下次備貨量增加 30%」、「您的電子支付佔比已達 65%，可考慮停用八達通實體接收器節省成本」。這些分析幫助攤商優化進貨與擺攤策略。

# 五、軟件製作準備與技術選型

## 5.1 技術棧選擇與理由

技術棧選擇的核心原則是「快速開發、跨平台支援、離線優先、跨國可擴展、可控成本」。考量攤商同時使用 iOS 與 Android 手機、且需支援多國語系與多支付整合，採用跨平台框架是必然選擇。後端與資料庫選擇則以「成熟穩定、社群活躍、雲端原生支援、便於跨國部署」為標準。以下是各層技術選擇與詳細理由。

| 技術層 | 選擇方案 | 理由與替代方案 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | React Native 0.74+ | 跨平台（iOS + Android）一套程式碼；社群活躍、生態完整；團隊可共用 JS 技能。替代方案：Flutter（Dart 學習曲線較陡）、原生開發（成本過高）。 |
| 狀態管理 | Zustand + React Query | Zustand 輕量易學；React Query 處理伺服器狀態與快取。替代方案：Redux（過重）、MobX（學習成本高）。 |
| 離線資料庫 | SQLite (via WatermelonDB) | 支援離線優先架構與複雜查詢；WatermelonDB 針對大量資料最佳化。替代方案：Realm（已停止維護）、AsyncStorage（功能不足）。 |
| 雲端同步 | 自建同步引擎 + AWS AppSync | 自建可控；AppSync 支援 GraphQL 自動同步。替代方案：Firebase Realtime DB（被供應商鎖定）、Supabase Realtime（較新）。 |
| 後端框架 | Node.js + Express + TypeScript | 團隊 JS 技能共用；效能足夠；生態成熟。替代方案：Python FastAPI（團隊不熟）、Go（學習成本高）。 |
| 主資料庫 | PostgreSQL 15 | 關聯式適合交易資料；JSON 支援彈性欄位；免費開源。替代方案：MySQL（功能相近）、MongoDB（交易一致性較弱）。 |
| 快取層 | Redis | 處理 session、限流、熱門報表快取。替代方案：Memcached（功能較少）。 |
| 雲端平台 | AWS（香港 + 新加坡節點） | 服務完整；香港節點服務港台、新加坡節點服務東南亞。替代方案：GCP（功能相近）、阿里雲（中國市場考量）。 |
| 身分驗證 | JWT + Firebase Auth | Firebase Auth 支援 Google、Facebook、Apple 登入；JWT 無狀態適合分散式。替代方案：Auth0（收費偏高）。 |
| 支付串接 | 八達通 O!ePay + PayMe + AlipayHK + WeChat Pay HK + FPS + LINE Pay + TrueMoney + Touch'n Go + Stripe | 分階段整合：香港 5 大支付優先（V2），東南亞支付於擴張時整合（V3），全球 Stripe 整合於進軍歐美時。 |
| 推播服務 | Firebase Cloud Messaging | 免費、跨平台。 |
| 數據分析 | Mixpanel + Amplitude | Mixpanel 做事件分析；Amplitude 做留存分析。 |
| 多語系框架 | i18next + react-i18next | 成熟穩定；支援 5+ 語系；可動態切換。 |

表 3：MarketLedger 全球化技術棧一覽

## 5.2 開發工具與環境準備

除了核心技術棧，開發團隊還需要準備完整的開發工具鏈與協作環境。工具選擇以「提升團隊協作效率、確保程式碼品質、加速跨國迭代」為原則。以下是必要的開發工具清單與用途說明，建議在 MVP 啟動前兩週完成全部環境建置。

● 版本控制：GitHub（私有倉庫），搭配 GitHub Actions 做 CI/CD 自動化測試與部署。分支策略採 Git Flow（main/develop/feature/release/hotfix）。

● 專案管理：Linear 進行任務管理與衝刺規劃。搭配 Notion 作為文件與會議記錄中心，支援多市場並行專案。

● UI/UX 設計：Figma 進行介面設計與原型製作。建立設計系統（Design System）確保多語系介面一致性。

● 通訊協作：Slack 作為團隊日常溝通；Zoom 或 Google Meet 進行遠端會議；Loom 錄製功能展示影片。

● 開發環境：VS Code（前端、後端）、Xcode（iOS build）、Android Studio（Android build）。統一使用 ESLint + Prettier 強制程式碼風格。

● 測試工具：Jest（單元測試）、React Native Testing Library（元件測試）、Detox（E2E 測試）、Postman（API 測試）。MVP 目標測試覆蓋率 70% 以上。

● 監控與日誌：Sentry（錯誤追蹤）、LogRocket（用戶行為錄製）、CloudWatch（AWS 服務監控）、Datadog（APM 效能監控）。

● Beta 測試：TestFlight（iOS）、Google Play Console 內部測試軌道（Android）。招募 30 至 50 位香港攤商進行封閉測試。

## 5.3 開發團隊人力配置

初期團隊規劃 5 至 6 人編制，以「精簡高效、技能互補、跨國準備」為原則。所有成員建議全職，並透過股權或選擇權激勵綁定。前 6 個月的核心任務是 MVP 開發與香港市場上線，第 7 至 12 個月則聚焦用戶增長、V2 開發與台灣市場擴張準備。

| 職位 | 人數 | 月薪範圍 (HK$) | 主要職責 |
| --- | --- | --- | --- |
| 產品經理 / 創辦人 | 1 | 30,000-45,000 | 產品策略、用戶研究、UI/UX 設計、與市集主辦方洽談、營運決策 |
| 全端工程師 | 2 | 30,000-45,000 | 前後端開發、API 設計、資料庫架構、雲端部署、CI/CD |
| 行動端工程師 | 1 | 30,000-45,000 | React Native 開發、離線資料庫、推播、相機條碼掃描 |
| 後端工程師（兼職） | 1 | 20,000-28,000 | 後端 API、雲端同步引擎、支付串接、報表計算 |
| 行銷 / 地推（兼職） | 1 | 15,000-22,000 | 香港市集現場地推、社群經營、KOL 合作、市集主辦方接觸 |

表 4：初期團隊人力配置與月薪範圍（港幣）

## 5.4 開發成本估算

開發成本分為一次性開發成本與月營運成本。一次性開發成本涵蓋 MVP 開發期間（3 個月）的所有支出；月營運成本則涵蓋上線後的持續支出。以下是詳細估算，所有數字均以港幣（HK$）為單位。

| 成本項目 | MVP 開發期（3 個月）HK$ | 上線後月營運 HK$ | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人事成本 | 270,000-330,000 | 100,000-130,000 | 5 人團隊，含強積金與獎金 |
| 雲端服務費 | 5,000-8,000 | 5,000-12,000 | AWS 香港+新加坡節點，依用戶數成長 |
| 第三方服務費 | 3,000-5,000 | 3,000-8,000 | Mixpanel、Sentry、Firebase 等 |
| 開發者帳號 | 1,500 | 500 | Apple Developer US$99/年、Google Play US$25 一次性 |
| 設備與軟體 | 20,000-30,000 | 2,000 | 測試機（iPhone + Android）、MacBook、軟體授權 |
| 辦公空間 | 15,000-22,000 | 5,000-8,000 | 共享辦公空間（如 The Wave、Metta） |
| 行銷推廣 | 20,000-40,000 | 20,000-30,000 | 市集現場推廣、社群廣告、KOL 合作 |
| 雜項與預備金 | 15,000-25,000 | 3,000-5,000 | 法務、會計、雜支 |
| 合計 | 350,000-460,000 | 138,000-195,000 | 【請填寫】 |

表 5：開發與營運成本估算（港幣）

從成本結構可看出，人事成本佔總成本約 70% 至 75%，是最大的支出項目。香港工程師薪資較高（資深全端工程師月薪 HK$ 35,000 至 50,000），是團隊規劃僅 5 人的主因。雲端與第三方服務費佔比約 5% 至 8%，隨用戶數成長會逐步上升但佔比仍低。建議創辦人準備至少 12 個月的營運資金（約 HK$ 220 至 280 萬元），以確保有充足時間驗證產品市場契合度、擴張至第二個市場（台灣）並完成 A 輪融資。

# 六、獲利模式分析

## 6.1 Freemium 訂閱制（核心變現）

Freemium（免費增值）是本產品的核心變現模式。免費版提供基本記帳與當日結算功能，足以讓攤商完成日常工作流程；付費版則提供雲端備份、多裝置同步、報表匯出、報稅協助與進階數據分析等進階能力。訂閱方案分為月費與年費兩種，年費提供約 17% 折扣以鼓勵長期訂閱。定價策略採「價值導向定價」，反映付費版為攤商創造的價值（節省時間、增加營業額、降低報稅成本）而非單純成本加成。定價以港幣為基準，其他市場依當地購買力調整。

| 方案 | 月費 | 年費 | 目標用戶 | 核心功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 免費版 Free | HK$ 0 | HK$ 0 | 新手、偶爾擺攤者 | 基本記賬、當日結算、本地備份、單市集、7 天歷史報表 |
| 進階版 Pro | HK$ 38 | HK$ 380 | 常態攤商 | 雲端備份、多裝置同步、無限歷史報表、報表匯出、多市集切換、多幣種、進階數據分析 |
| 專業版 Business | HK$ 98 | HK$ 980 | 連鎖攤商、市集主辦方 | Pro 全功能 + 報稅協助 + 團隊協作 + 全支付整合 + 優先客服 |

表 6：MarketLedger 訂閱方案與定價（港幣）

定價邏輯說明：免費版 intentionally 限制 7 天歷史報表，目的是讓用戶體驗核心價值後產生「想要看更長歷史」的付費動機。Pro 版月費 HK$ 38 定價參考香港一杯中價咖啡的價格（HK$ 35 至 45），降低付費心理門檻；同時考量攤商每月營業額（平均 HK$ 8,000 至 30,000），HK$ 38 僅佔月營業額 0.1% 至 0.5%，負擔極輕。Business 版 HK$ 98 則針對有員工或多攤位的進階攤商，提供團隊功能與報稅協助。海外市場定價依當地購買力調整：台灣 NT$ 149/月、泰國 THB 199/月、馬來西亞 RM 19/月、新加坡 SG$ 8/月，皆為當地一杯咖啡的等值價格。

## 6.2 加值功能單次付費

除了訂閱制，本產品還提供加值功能的單次付費選項，滿足不願訂閱但有特定需求的用戶。加值功能定位為「一次性需求」或「特殊場景」，不與訂閱功能重複。這條變現線預估貢獻總營收 10% 至 15%。

● 報稅套件：單次 HK$ 199，提供完整年度銷售報表匯出、報稅格式轉換（香港利得稅、台灣營業稅、泰國 VAT）、稅務顧問諮詢一次。每年 4 月香港報稅季前後銷售。

● 市集情報報告：單次 HK$ 99，提供指定市集的詳細情報報告（人流、客單價、熱銷品類、淡旺季、跨國比較）。每月更新。

● 客製化報表：單次 HK$ 69，依用戶指定維度生成客製化報表（如某商品跨市集比較、跨年度趨勢）。

● 專屬客服支援：單次 HK$ 199，提供 1 對 1 視訊教學與顧問服務，協助設定商品與優化流程。支援粵語、普通話、英語。

## 6.3 B2B 白標授權

B2B 白標授權是中期最具成長潛力的變現模式。目標客戶是大型市集主辦方（如香港年宵市場策劃單位、JFFLUX、PMQ 元創方、台灣簡單生活節、泰國 Chatuchak 管理局、馬來西亞各類市集協會），提供客製化的「市集管理後台 + 攤商 App」整體方案。主辦方可透過系統管理攤位申請、收取攤位費、聚合營業數據、發送活動訊息。授權方案採年費制，依攤位數量分級定價。

| 方案 | 適用規模 | 年費 (HK$) | 包含項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型方案 | 50 攤位以下 | 12,000 | 白標 App、後台管理、技術支援、5 小時教育訓練 |
| 中型方案 | 50-200 攤位 | 38,000 | 小型方案全功能 + 客製化品牌 + 進階數據分析 + 優先支援 |
| 大型方案 | 200 攤位以上 | 80,000-150,000 | 中型方案全功能 + API 串接 + 專屬客戶經理 + 年度策略顧問 |

表 7：B2B 白標授權方案定價（港幣）

B2B 模式的優勢在於「客單價高、客戶黏著度強、口碑效應大」。一個大型市集主辦方採用後，旗下所有攤商（可能數百至數千個）都會被拉入生態，等於一次獲得多個 C 端用戶。預估第二年可簽下 5 至 8 個中型主辦方、2 至 3 個大型主辦方，貢獻年營收約 HK$ 50 至 90 萬元。第三年隨跨國擴張，B2B 營收可達 HK$ 200 至 350 萬元。

## 6.4 其他潛在變現模式

除了上述三條主要變現線，本產品還有三個長期可探索的變現機會。這些模式需在用戶規模達一定基礎（10 萬以上用戶）後才適合啟動，目前僅作為長期規劃參考。

● 進貨採購市集分潤：整合原物料供應商，攤商透過系統下單採購，從交易金額抽 3% 至 5% 分潤。需 V3 階段啟動。

● 全球數據情報訂閱：將聚合的去識別化市集銷售數據，整理為跨國情報報告，訂閱給投資人、媒體、研究機構、品牌方。年費 HK$ 5,000 至 30,000。

● 支付手續費分潤：與 PayMe、AlipayHK、八達通等合作推薦攤商使用，從手續費分潤 0.1% 至 0.3%。需規模化後才有議價能力。

## 6.5 推薦變現組合與營收預估

綜合考量市場成熟度、團隊資源與用戶接受度，建議採「三階段變現策略」。第一階段（第 1 至 6 個月）以 Freemium 訂閱為主，專注建立香港用戶基礎與驗證付費意願；第二階段（第 7 至 12 個月）加入加值功能與 B2B 授權，並啟動台灣市場；第三階段（第 13 個月起）擴張至泰國、馬來西亞，啟動進貨採購與數據情報等生態型變現。各階段營收佔比預估如下表。

| 變現模式 | 第一年佔比 | 第二年佔比 | 第三年佔比 |
| --- | --- | --- | --- |
| Freemium 訂閱 | 85% | 65% | 50% |
| 加值功能單次 | 10% | 12% | 10% |
| B2B 白標授權 | 5% | 18% | 25% |
| 進貨採購分潤 | 0% | 3% | 8% |
| 數據情報訂閱 | 0% | 2% | 7% |
| 合計年營收 (HK$) | 約 150 萬 | 約 480 萬 | 約 1,200 萬 |

表 8：各變現模式營收佔比與預估（港幣）

# 七、行銷與推廣策略

## 7.1 ASO 與應用商店優化

應用商店優化（App Store Optimization, ASO）是獲客成本最低的管道，必須在 App 上線前就完成基礎優化。關鍵字研究顯示，香港用戶搜尋記賬相關 App 時最常使用的關鍵字包括「記帳」、「記帳 App」、「攤商記帳」、「市集」、「小店記帳」、「營業額計算」、「墟市」、「年宵」等。為了同時覆蓋香港、台灣、東南亞市場，App 名稱建議為「MarketLedger 市集記賬本」，副標題為「攤商專用 3 秒記帳」，兼顧品牌辨識與關鍵字覆蓋。

ASO 優化重點還包括：App 描述前 3 行必須清楚傳達核心價值主張；截圖需呈現「3 秒記帳」、「當日結算」、「商品排行」三大核心場景，並製作繁中、簡中、英文、泰文、馬來文五種語系截圖；評分與評論需透過主動邀請滿意用戶評分來維持 4.5 星以上；定期更新版本與發布說明以提升搜尋排名。各市場 App Store 與 Google Play 的關鍵字熱度不同，需分別優化。預估 ASO 可貢獻自然下載量約佔總下載 40% 至 50%。

## 7.2 市集現場地推

市集現場地推是本產品最獨特且最有效的獲客管道。團隊成員實際走訪各大市集，在現場向攤商介紹 App、協助下載安裝、提供首次使用教學。地推的優勢在於「直接接觸目標用戶、可現場示範、建立信任感」，是任何數位廣告都無法比擬的。香港方面建議每週至少參加 1 至 2 個市集（如 PMQ 週末市集、大埔農墟、JFFLUX、年宵市場），每月觸及 80 至 120 個攤商。台灣、泰國、馬來西亞市場擴張後，地推團隊亦需同步建立。

地推的執行細節包括：準備簡易宣傳單與 QR Code 立牌，攤商掃碼即可下載；提供首次下載的攤商專屬優惠（如免費試用 Pro 版 3 個月）；選擇非營業尖峰時段（如開市前 1 小時或收攤前 30 分鐘）接觸攤商，避免打擾做生意；過程中拍攝見證影片，作為後續社群行銷素材。地推的成本主要是人力與交通，預估每獲取一個下載用戶成本約 HK$ 25 至 40，遠低於數位廣告（HK$ 80 至 150）。

## 7.3 社群經營與內容行銷

社群經營以 Facebook、Instagram、WhatsApp Business、LINE 官方帳號（台灣市場）、YouTube 頻道為主。各市場合適的社群平台不同：香港以 WhatsApp Business 與 Instagram 為主，台灣以 LINE 官方帳號與 Facebook 為主，泰國以 LINE 與 Facebook 為主，馬來西亞以 WhatsApp 與 Facebook 為主。內容策略聚焦於「攤商日常」、「市集情報」、「記賬教學」三大主題。每週發布 3 至 5 篇貼文，內容包括：攤商成功故事、市集營業額排行、報稅教學、擺攤技巧等。

內容行銷的長期資產是「全球市集情報部落格」。每週發布 1 至 2 篇深度文章，例如「2026 年全球 10 大必逛市集」、「香港年宵市場攤商生存指南」、「泰國 Chatuchak 擺攤全攻略」、「擺攤必備 10 樣工具」、「各國市集報稅比較」等，透過 SEO 吸引長尾搜尋流量。內容需提供繁中、簡中、英文三種版本以覆蓋最大流量。預估 6 個月內可累積 50 篇以上文章，每月自然搜尋流量可達 2 至 4 萬人次，轉換為 App 下載的比例約 3% 至 5%。

## 7.4 KOL 與媒體合作

KOL 合作聚焦於「市集擺攤」、「創業」、「副業」、「手作」主題的 YouTuber 與 Instagram 網紅。香港方面建議合作名單包括：香港手作 YouTuber（如「手作MAMA」類型創作者）、創業型 KOL（如「Success</p>」雜誌網紅）、文創市集型網紅（如「香港手作市集」Facebook 群組管理員）。台灣方面包括擺攤系 YouTuber、創業型 KOL。泰國方面包括 Bangkok夜市 YouTuber。合作方式包括：產品開箱影片（付費 HK$ 3,000 至 10,000）、聯名貼文（HK$ 1,500 至 5,000）、長期代言（每月 HK$ 8,000 至 15,000）。每支 KOL 影片預估可帶來 300 至 1,500 次下載。

媒體合作以香港科技與創業媒體為主，包括 HK01、Unwire.hk、e-zone、Jetso、新假期、BossMind、Hong Kong Economic Times 等；台灣方面包括數位時代、INSIDE、Meet 群眾觀點；東南亞方面包括 Tech in Asia、e27、KrAsia 等區域科技媒體。建議在 MVP 上線時發布新聞稿、於第 3 個月與第 6 個月發布里程碑新聞（如「用戶破萬」、「與 XX 市集合作」）、定期接受媒體專訪。媒體報導不僅帶來下載，更是建立品牌公信力與吸引投資人的關鍵。

## 7.5 與市集主辦方策略合作

與市集主辦方合作是「B2B2C 雙向獲客」的高效策略。一方面主辦方成為 B2B 客戶，另一方面旗下攤商被拉入生態成為 C 端用戶。建議從中型市集主辦方切入（每場 50 至 200 攤位），因為這類主辦方有數位化需求但預算有限，本產品的中小型方案定價（年費 HK$ 38,000）正好符合需求。香港方面目標包括 PMQ 元創方、D2 Place、JFFLUX、好東西市集、各區民政事務處推動的社區市集等。

合作模式包括：成為主辦方的「官方指定記賬工具」，所有攤商使用本系統報名與記賬；主辦方在活動文宣中露出本產品品牌；攤商使用本系統享專屬優惠（如 Pro 版 3 個月免費）；活動後提供主辦方詳細營業數據報告，作為下次活動招商依據。預估第一年可簽下 3 至 5 個香港中型主辦方，觸及 500 至 1,000 個攤商。第二年擴張至台灣、泰國、馬來西亞後，B2B 合作數量預估可達 15 至 20 個。

## 7.6 分階段全球推廣計畫

整體行銷推廣分為三個階段，每個階段對應一個市場擴張節點。階段一聚焦「香港試點驗證」、階段二聚焦「台灣擴張驗證跨國複製」、階段三聚焦「東南亞規模化」。每個階段約 4 至 6 個月。

| 階段 | 時間 | 目標市場 | 主要策略 | 預期下載量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、香港試點 | 1-3 月 | 香港 | 地推為主、ASO 基礎、年宵市場借勢 | 2,000-3,500 |
| 二、台灣擴張 | 4-9 月 | 香港+台灣 | KOL 合作、社群經營、媒體曝光、第一波 B2B | 12,000-20,000 |
| 三、東南亞佈局 | 10-18 月 | 香港+台灣+泰國+馬來西亞 | B2B 加速、進貨採購、市集情報訂閱、新加坡試點 | 60,000-100,000 |
| 四、全球擴張 | 19-36 月 | 東南亞+歐美試點 | 歐美 Farmers Market、品牌國際化、IPO 準備 | 250,000+ |

表 9：分階段全球推廣計畫與預期成效

# 八、財務預估與損益分析

## 8.1 營收預估（三情境分析）

營收預估採「保守、基準、樂觀」三情境分析，反映跨國擴張的不確定性。基準情境假設香港下載量符合預期、付費轉換率達 8%、B2B 簽約進度符合規劃、台灣於第 7 個月擴張成功；保守情境假設下載量為基準的 60%、付費轉換率 5%、B2B 簽約延遲、台灣擴張延後 3 個月；樂觀情境假設下載量為基準的 130%、付費轉換率 12%、B2B 超額簽約、東南亞擴張提前。以下為三年預估。

| 年度 | 保守情境 | 基準情境 | 樂觀情境 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一年（香港） | 下載 3,000 / HK$ 60 萬 | 下載 6,500 / HK$ 150 萬 | 下載 10,000 / HK$ 220 萬 |
| 第二年（港+台） | 下載 18,000 / HK$ 280 萬 | 下載 35,000 / HK$ 480 萬 | 下載 55,000 / HK$ 720 萬 |
| 第三年（港台泰馬） | 下載 50,000 / HK$ 650 萬 | 下載 110,000 / HK$ 1,200 萬 | 下載 180,000 / HK$ 1,800 萬 |

表 10：三年營收預估（下載量 / 年營收 HK$）

營收預估基於以下假設：第一年付費轉換率 6% 至 10%（業界 Freemium 平均 5% 至 15%）、ARPU（每付費用戶平均收入）每年 HK$ 380 至 580（混合月費與年費）、B2B 客戶第一年簽 3 至 5 家、第二年 8 至 12 家、第三年 15 至 20 家。各市場 ARPU 不同：香港 HK$ 580、台灣 HK$ 480（NT$ 1,800）、泰國 HK$ 280（THB 1,200）、馬來西亞 HK$ 250（RM 140）。這些假設略高於業界平均，反映市集場景的獨特優勢（用戶黏著度高、B2B 客單價高），但仍有跨國擴張不確定性。

## 8.2 成本結構與損益兩平分析

成本結構分為固定成本與變動成本。固定成本包括人事、辦公室、基本雲端服務費，每月約 HK$ 13 至 18 萬元；變動成本包括行銷推廣、客服、雲端增量、第三方服務費、跨國稅務與法務，約佔營收 25% 至 35%。損益兩平點的計算公式為：固定成本 ÷（1 - 變動成本率），即每月 HK$ 18 萬 ÷（1 - 30%）= HK$ 25.7 萬元月營收。換算為用戶規模約為：1.5 萬付費用戶 + 3 個中型 B2B 客戶。

| 項目 | 第一年 (HK$) | 第二年 (HK$) | 第三年 (HK$) |
| --- | --- | --- | --- |
| 總營收（基準） | 150 萬 | 480 萬 | 1,200 萬 |
| 人事成本 | 180 萬 | 300 萬 | 480 萬 |
| 雲端與技術 | 10 萬 | 35 萬 | 100 萬 |
| 行銷推廣 | 35 萬 | 80 萬 | 130 萬 |
| 辦公與雜項 | 15 萬 | 28 萬 | 50 萬 |
| 跨國法務與稅務 | 5 萬 | 20 萬 | 40 萬 |
| 總成本 | 245 萬 | 463 萬 | 800 萬 |
| 淨損益 | -95 萬 | +17 萬 | +400 萬 |
| 現金流累計 | -335 萬 | -318 萬 | +82 萬 |

表 11：三年損益預估（基準情境，港幣）

從損益預估可看出，第一年為虧損期（淨損 HK$ 95 萬），需準備充足資金；第二年達損益兩平並微利（淨利 HK$ 17 萬）；第三年進入獲利期（淨利 HK$ 400 萬）。現金流方面，第一年底累計現金缺口約 HK$ 335 萬（含初期開發成本 HK$ 40 萬 + 營運虧損 HK$ 95 萬 + 預備金），需在第一年底前完成 A 輪融資約 HK$ 500 至 800 萬以支應第二年擴張與跨國佈局。第三年起可自給自足，並啟動更大規模的全球擴張。

## 8.3 資金需求與融資規劃

基於上述財務預估，建議分兩階段融資。種子輪（Seed）於產品開發前完成，目標募集 HK$ 220 至 350 萬元，用於 MVP 開發與第一年香港營運，資金來源為創辦人自有資金、香港天使投資人（如 AngelHub 系統、香港天使投資脈絡）、大灣區微型創投（如 Gobi Partners 大灣區基金、Mindworks 創投）。A 輪於第一年底或第二年初完成，目標募集 HK$ 800 至 1,500 萬元，用於第二年台灣擴張、團隊擴編、東南亞佈局與 B2B 業務加速，目標投資人為亞洲早期創投（如 SOSV、500 Global、AppWorks、Jungle Ventures、Cento Ventures）。

股權規劃建議：種子輪釋出 15% 至 20% 股權，A 輪釋出 20% 至 25%，創辦人與團隊保留 55% 至 65%。建議設立員工選擇權池（ESOP）10%，用於招募與留才。估值方面，種子輪 Pre-money 估值建議 HK$ 800 萬至 1,500 萬（依團隊背景與產品成熟度），A 輪 Pre-money 估值建議 HK$ 3,000 萬至 6,000 萬（依第一年用戶數、營收與跨國擴張進度）。可考慮申請香港數碼港培育計劃（Cyberport Incubation Programme）或香港科技園（HKSTP）的資助，分別可獲得 HK$ 50 萬與 HK$ 130 萬的資助。

# 九、開發時程與里程碑

## 9.1 MVP 開發時程（第 1-3 個月）

MVP 開發採敏捷開發模式，每兩週一個衝刺（Sprint），共 6 個衝刺。每個衝刺結束時進行 Demo 與回顧，確保進度與品質。開發順序依「用戶價值優先級」排列，先完成最核心的記賬與結算功能，再補充周邊功能。

| 階段 | 時程 | 主要任務 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 準備期 | 第 0 週 | 團隊組建、環境建置、設計系統、技術選型確認 | 開發環境就緒、設計稿完成 |
| 衝刺 1 | 第 1-2 週 | 商品管理、快速記帳 UI、本地 SQLite | 可在單市集記帳與查看當日紀錄 |
| 衝刺 2 | 第 3-4 週 | 當日結算、歷史報表、報表 UI | 可結算與查看 7 天歷史 |
| 衝刺 3 | 第 5-6 週 | 多市集切換、商品分類、設定頁、多幣種 | 可切換市集與管理多幣別 |
| 衝刺 4 | 第 7-8 週 | 雲端同步、使用者註冊登入、付費方案 | 可雲端備份與付費訂閱 |
| 衝刺 5 | 第 9-10 週 | 離線衝突解決、錯誤修復、效能優化 | 穩定度達 Beta 標準 |
| 衝刺 6 | 第 11-12 週 | Beta 測試、ASO 準備、上架審核 | TestFlight 與 Play Console 上架 |

表 12：MVP 12 週開發衝刺規劃

## 9.2 Beta 測試計畫

Beta 測試於衝刺 5 啟動，分為封閉測試與公開測試兩階段。封閉測試招募 30 至 50 位真實攤商（以香港為主，少量台灣攤商驗證跨市場相容性），提供 TestFlight 與 Play Console 內部測試連結，請他們實際在市集使用並回饋。每位測試者需完成問卷與 30 分鐘訪談，回饋內容包括：操作流暢度、功能完整性、錯誤狀況、改善建議、跨語系/跨幣別體驗。封閉測試期程為 3 週，結束後進行修正再進入公開測試。

公開測試透過社群與地推招募 200 至 500 位用戶，提供 Pro 版免費 3 個月作為回饋。公開測試目標是驗證大規模使用下的穩定性、收集多樣化使用場景、累積首批口碑見證。公開測試期程為 4 週，結束後正式上架 App Store 與 Google Play。Beta 測試期間發現的所有錯誤與建議都記錄在 Linear 系統，依優先級處理。

## 9.3 後續版本規劃

MVP 上線後的版本規劃依「用戶回饋優先級」與「跨國擴張優先級」雙軌進行。每個月發布一個小版本（修復與小功能），每季發布一個大版本（新功能模組或新市場支援）。版本規劃如下表，實際內容依用戶回饋與市場擴張進度動態調整。

| 版本 | 時程 | 核心功能 | 商業目標 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 MVP | 第 3 個月 | 記帳、結算、報表、多市集、多幣種 | 驗證香港 PMF、累積 3,000 用戶 |
| V1.5 | 第 5 個月 | 條碼掃描、語音記帳、UI 優化、繁簡英三語 | 提升留存、降低 churn |
| V2.0 | 第 7 個月 | 香港 5 大支付整合、報稅協助、進階報表、台灣市場上線 | 提升付費轉換至 10%、台灣擴張 |
| V2.5 | 第 9 個月 | 團隊協作、客製化報表、泰文介面、泰國市場上線 | 提升 ARPU 與泰國試點 |
| V3.0 | 第 13 個月 | 市集主辦方後台、攤位媒合、馬來西亞上線 | 啟動生態與東南亞規模化 |
| V3.5 | 第 18 個月 | 進貨採購市集、新加坡上線、英文介面優化 | 拓展營收來源與歐美準備 |
| V4.0 | 第 24 個月 | 歐美試點、Square/Stripe 整合、多語系擴充 | 進軍歐美 Farmers Market |

表 13：後續版本規劃與跨國擴張進度

# 十、風險評估與應對策略

## 10.1 市場風險

市場風險主要來自三方面。第一是「香港市場規模較小」：香港活躍攤商僅 2 至 3 萬名，付費市場可能僅 3,000 至 5,000，需快速擴張至其他市場才能規模化。應對策略是香港試點期程壓縮至 6 個月，第 7 個月即啟動台灣擴張；同時積極開發 B2B 客戶以彌補 C 端規模不足。第二是「各市場數位化程度差異」：泰國、馬來西亞攤商數位化程度較低，可能影響下載與留存。應對策略是設計極簡介面、與當地市集主辦方深度合作、提供當地語系與支付方式、與當地創投或加速器合作（如泰國 KBank 轉投資、馬來西亞 Cradle Fund）。第三是「跨國付費意願差異」：東南亞攤商付費意願可能低於香港。應對策略是依當地購買力調整定價、強化免費版功能以擴大用戶基礎、透過 B2B 與加值服務彌補訂閱收入。

## 10.2 技術風險

技術風險主要包括三項。第一是「離線同步衝突」：多用戶多裝置同步時可能發生資料衝突，跨國時區差異更增加複雜度。應對策略是採用「最後寫入優先 + 欄位級合併」演算法、提供衝突解決 UI、定期備份可還原。第二是「多支付整合延遲」：八達通、PayMe、AlipayHK 等 API 串接與審核流程可能延遲，各國支付 API 文件品質參差不齊。應對策略是 V2 階段才啟動支付整合、預留 2 個月緩衝、準備替代方案（如手動輸入）、優先整合文件完整的支付（PayMe、FPS）。第三是「跨平台與多語系相容性」：React Native 在 iOS 與 Android 可有效能差異，多語系介面可能造成佈局錯亂（特別是泰文、馬來文）。應對策略是優先測試主流機型、使用原生模組處理效能瓶頸、為每種語系設計彈性佈局、定期升級框架版本。

## 10.3 競爭風險

競爭風險主要來自大型廠商的進入。第一是「餐飲 POS 廠商向下延伸」：iCHEF HK、Eats365、StoreHub 可能推出輕量版搶市。應對策略是深化「市集場景」差異化（多市集、離線、移動、多幣種）、建立 B2B 客戶黏著度、加速用戶規模化、建立跨國網絡效應。第二是「支付業者擴充功能」：PayMe、AlipayHK、八達通可能擴充商家銷售分析功能。應對策略是與之合作而非對抗（從手續費分潤）、聚焦他們不會做的「記賬 + 報表 + 報稅 + 跨國」整合。第三是「本地競品崛起」：泰國、馬來西亞本地新創可能推出相似產品。應對策略是快速進入市場建立先發優勢、與當地市集主辦方建立獨家合作、收購或投資潛在競品。第四是「全球科技巨頭進入」：Google、Square 等可能推出相似功能。應對策略是聚焦利基市場、建立深度整合與品牌忠誠度、避免正面競爭。

## 10.4 法規與合規風險

跨國營運的法規風險顯著高於單一市場。第一是「稅務法規差異」：香港利得稅 8.25%/16.5%、台灣營業稅 5%/營所稅 20%、泰國 VAT 7%/企業所得稅 20%、馬來西亞 SST 6%/8%、新加坡 GST 9%/企業所得稅 17%，各國稅制差異大且年年變動。應對策略是與各國會計師事務所合作定期審核、聲明「報表僅供參考實際申報請諮詢專業」、報稅模組設計為可配置式以適應各國規範、避免提供具體稅務建議。第二是「個人資料保護」：香港《個人資料（私隱）條例》（PDPO）、台灣《個人資料保護法》、泰國 PDPA、馬來西亞 PDPA、新加坡 PDPA、歐盟 GDPR 等各國個資法規不同。應對策略是制定統一的隱私權政策並依各國法規補充、取得用戶同意、最小化收集資料、提供資料刪除功能、資料儲存於符合當地法規的雲端節點。第三是「支付與金融監管」：香港金管局（HKMA）、泰國央行（BOT）、馬來西亞國家銀行（BNM）對支付服務有不同監管要求。應對策略是不直接持有用戶資金（僅透過 API 串接支付）、與持牌支付機構合作、必要時申請支付服務提供者牌照。

## 10.5 資金與營運風險

資金風險主要在於融資進度延遲或營收不如預期。第一是「A 輪融資失敗」：若第一年營收未達基準情境，A 輪融資可能困難，跨國擴張將被迫延後。應對策略是保守控制現金消耗（保留至少 9 個月現金）、準備 Bridge Round（過橋貸款）方案、積極申請香港與各國政府補助（數碼港、科技園、數位發展局 ODI）、調整擴張節奏。第二是「現金流斷裂」：跨國營運增加現金流複雜度，各國應收帳款時差與匯率波動可能造成壓力。應對策略是 B2B 採預收年費制、維持 9 個月以上現金緩衝、與銀行建立額度備用、適度使用外匯避險工具。第三是「團隊流失與跨國管理」：核心成員離職或跨國團隊管理失當將嚴重影響營運。應對策略是提供具競爭力的薪資與股權、建立知識文件降低單點依賴、培養接班人、採用異步協作工具（Notion、Linear、Loom）降低時區協作摩擦、定期舉辦全員實體聚會。

# 十一、結論與下一步行動

## 11.1 企劃核心結論

本企劃書的核心結論是：全球市集記賬市場存在明確缺口，本產品 MarketLedger 透過「場景專注、極簡操作、離線優先、跨國可複製」四大差異化定位，以香港為策略樞紐，有機會在 36 個月內成為全球市集記賬領域的領導品牌。產品切入時機正確（全球市集經濟復甦、東南亞數位化浪潮、跨境擺攤需求浮現）、技術選型合理（跨平台 + 雲端原生 + 多支付多幣種）、商業模式清晰（Freemium + B2B + 加值服務）、財務規劃可行（18 個月達損益兩平、三年營收 HK$ 1,200 萬）。

從全球市場規模來看，全球超過 1,000 萬攤商的長尾市場足夠支撐一家專注的跨國新創公司，且亞洲市集文化圈（香港、台灣、泰國、馬來西亞、印尼、越南）合計超過 300 萬攤商，是本產品的首要目標區域。從競爭態勢來看，目前全球沒有直接競品，現有競品（餐飲 POS、支付商戶端、記帳 App、進銷存軟體）各自有明確的市場定位限制，短期內不會大幅轉向。從香港樞紐優勢來看，香港作為國際化程度極高的城市，是測試產品在多語系、多幣種、多支付場景下運作的最佳試點，且毗鄰大灣區與東南亞，便於快速擴張。

## 11.2 立即可執行的下一步

基於本企劃書的規劃，建議創辦人在接下來 4 週內完成以下五項關鍵行動。這些行動是後續所有工作的基礎，必須優先完成。

● 第 1 週：完成種子輪融資簡報與財務模型，接觸 5 至 8 位香港天使投資人與大灣區微型創投，目標 4 週內取得 2 至 3 個投資意向。同時註冊香港公司（股份有限公司）、開立銀行帳戶、向稅務局申請商業登記（BR）。申請數碼港或科技園培育計劃。

● 第 2 週：啟動團隊招募，優先尋找 2 名全端工程師與 1 名行動端工程師。從香港工程師社群（如 LinkedIn、HK Golden、Programmer 群組、HKTVjobs）招募，目標 6 週內完成核心團隊組建。

● 第 3 週：進行 20 位香港攤商深度訪談（涵蓋年宵、農墟、文創市集三類），驗證產品假設與功能優先級。同時走訪 5 至 8 個市集現場，建立與 PMQ、JFFLUX、大埔農墟等主辦方的初步關係。

● 第 4 週：完成 Figma 設計稿與產品需求文件（PRD），啟動 MVP 第一個衝刺。同時申請 Apple Developer 與 Google Play 開發者帳號、註冊 AWS 帳號並申請 AWS Activate 新創方案（US$ 10,000 額度）。

● 持續進行：建立 Notion 工作區與文件體系、設定 GitHub 私有倉庫與 CI/CD、研究八達通 O!ePay 與 PayMe for Business API 串接文件、關注香港年宵市場攤位競投時間表（通常 10 至 11 月舉行）。

## 11.3 長期願景

本產品的長期願景不只是做一個記賬 App，而是成為「全球市集經濟的數位基礎設施」。當產品在香港與亞洲市場站穩領導地位後，將逐步擴展至三個方向：第一是「地理擴張」，從亞洲市集文化圈延伸至歐美文創市集與農夫市集、拉丁美洲傳統市集、非洲露天市集，最終成為覆蓋 50+ 國家的全球平台；第二是「業態擴張」，從市集攤商延伸至行動餐車、快閃店、宅配經濟、直播帶貨、節慶攤位等「移動式營業」場景；第三是「生態擴張」，建立全球市集情報、跨國進貨採購、國際攤位媒合、攤商保險服務、跨境支付等周邊生態，成為攤商經營的全套解決方案。

三年目標是成為香港市集記賬領域絕對領導品牌（市佔率 60% 以上）、亞洲市集市場前三品牌（覆蓋香港、台灣、泰國、馬來西亞、新加坡五個市場）、年營收超過 HK$ 1,200 萬元、團隊規模擴張至 25 至 30 人。五年目標是完成 B 輪融資（HK$ 3,000 至 5,000 萬）、登全球市集科技第一品牌、覆蓋 15+ 國家、年營收突破 HK$ 5,000 萬、探索 IPO 或策略性併購的可能性。十年目標是成為「全球市集經濟的作業系統」，服務 100 萬+ 攤商、覆蓋 50+ 國家、年交易量超過 US$ 10 億。這個願景需要強大的團隊、充裕的資金、精準的跨國執行，但全球市集經濟的機會明確、時機成熟、香港樞紐優勢獨特，正是創業的最佳時點與最佳起點。